BÁO CÁO PHẦN CHƯA HOÀN CHỈNH

Website hướng nghiệp RIASEC — Lumina

Đối chiếu với đặc tả ban đầu và các yêu cầu cập nhật đến ngày 10/10/2026

# 1. Cách đọc báo cáo

Mỗi mục được xếp vào một loại. Không gom chung “thiếu dữ liệu” với “lỗi cần sửa”.

| Loại | Ý nghĩa | Việc cần làm |
| --- | --- | --- |
| A. Chờ dữ liệu | Web đã chừa chỗ, nhưng chưa có nguồn đủ tin cậy để điền. | Bạn gửi file hoặc nguồn chính thức rồi mới gắn. |
| B. Lệch nội dung | Đã có trên web, nhưng không khớp file Word hoặc còn dùng dữ liệu cũ của site. | Sửa nội dung sau khi chốt nguồn. |
| C. Lỗi liên kết | Tên, địa chỉ trang hoặc nhận diện trường đang sai hoặc đáng ngờ. | Sửa trên web, không chờ bộ câu hỏi. |
| D. Đã xử lý | Từng nằm trong danh sách thiếu, hiện không còn. | Không làm lại. |

Phạm vi không làm trong báo cáo này: không thêm điểm chuẩn, học phí, ngành chính quy và không sửa bộ 60 câu. Bạn đã yêu cầu hai phần đó để cập nhật sau.

# 2. Loại A — Chờ dữ liệu của bạn

## A1. Ngành, điểm chuẩn, học phí, phương thức của 126 trường

Cả 126 trường đang để trống các trường sau. Trên thẻ trường hiện chữ “Chưa có dữ liệu”.

Ngành đào tạo hệ chính quy.

Điểm chuẩn và năm của điểm chuẩn.

Học phí trung bình và năm học phí.

Phương thức xét tuyển.

Lý do để trống: bản điểm và học phí đã gửi bị lỗi, nên đã gỡ toàn bộ số liệu đó. Đặc tả gốc cũng cấm tự điền khi chưa có nguồn chắc.

Hệ quả trên giao diện:

Lọc theo học phí không thu hẹp danh sách. Trang ghi chú là chưa áp dụng được.

Lọc theo điểm chuẩn không thu hẹp danh sách. Trang ghi chú là chưa áp dụng được.

Ô phương thức xét tuyển hiện “Chưa có dữ liệu”, không có danh sách để chọn.

Menu “Ngành” trong bộ lọc vẫn là 48 ngành mẫu theo nhóm sở thích, không phải ngành thật của trường. Chọn một ngành không loại trường nào, vì chưa trường nào có danh sách ngành.

## A2. Bảng phân bổ 60 câu RIASEC

Web đang giữ đúng bảng trong file “Bo_60_cau_trac_nghiem_RIASEC-1.docx”, không tự chuyển câu sang nhóm khác.

| Nhóm | Số câu trong bảng | Điểm tối đa đang hiện | Mục tiêu thường gặp |
| --- | --- | --- | --- |
| R — Thực tế | 10 | 50 | 10 câu / 50 điểm |
| I — Nghiên cứu | 10 | 50 | 10 câu / 50 điểm |
| A — Nghệ thuật | 9 | 45 | 10 câu / 50 điểm |
| S — Xã hội | 10 | 50 | 10 câu / 50 điểm |
| E — Dẫn dắt | 10 | 50 | 10 câu / 50 điểm |
| C — Quy củ | 11 | 55 | 10 câu / 50 điểm |

Mỗi câu 1–60 chỉ thuộc một nhóm. Lệch nằm ở bảng gốc: nhóm A thiếu 1 câu, nhóm C thừa 1 câu. Cần bạn sửa file câu hỏi rồi mới cập nhật web.

# 3. Loại B — Đã có nội dung nhưng chưa khớp nguồn

## B1. Gợi ý ngành trên trang kết quả

Trang kết quả có hai lớp ngành khác nhau.

“Định hướng nghề nghiệp”: lấy đúng danh sách trong file tổ hợp của mã đó. Mỗi mã hiện 4–7 mục. Phần này không thiếu so với file.

“Gợi ý ngành”: luôn lấy 6 thẻ điểm cao nhất trong 10 ngành có sẵn từ web cũ, không lấy từ file Word.

10 ngành cũ: Công nghệ thông tin, Thiết kế, Marketing, Kinh tế, Kỹ thuật, Giáo dục, Y tế, Logistics, Quản trị, Khoa học.

## B2. Mã không có bài viết riêng

Có 120 mã 3 chữ từ 6 nhóm RIASEC. File Batch có 119 mã. Thiếu mã RIA.

Khi ra mã RIA, web không bị lỗi và không bịa câu nói. Trang ghi rõ đây là nội dung tạm ghép từ 3 nhóm thành phần, để bổ sung sau.

## B3. 60 mã S, E, C chưa có tên ngành cụ thể

File Batch 4 chỉ ghi nhãn nhóm, không ghi tên ngành. Web hiện đúng các nhãn đó, không tự thêm ngành. Mỗi mã dùng 4 nhãn tương ứng trong số các nhãn sau:

Nhóm xã hội: giáo dục

Nhóm thực tế: đào tạo kỹ năng

Nhóm nghiên cứu: nghiên cứu ứng dụng

Nhóm sáng tạo: thiết kế và sáng tạo

Nhóm quản lý: quản lý

Nhóm nghiệp vụ: quản trị hồ sơ

điều phối dự án

60 mã này: SRI, SRA, SRE, SRC, SIR, SIA, SIE, SIC, SAR, SAI, SAE, SAC, SER, SEI, SEA, SEC, SCR, SCI, SCA, SCE, ERI, ERA, ERS, ERC, EIR, EIA, EIS, EIC, EAR, EAI, EAS, EAC, ESR, ESI, ESA, ESC, ECR, ECI, ECA, ECS, CRI, CRA, CRS, CRE, CIR, CIA, CIS, CIE, CAR, CAI, CAS, CAE, CSR, CSI, CSA, CSE, CER, CEI, CEA, CES.

Muốn có tên ngành thật cho các mã này thì cần file tổ hợp viết lại, không suy từ 3 chữ cái.

## B4. Menu ngành trong bộ lọc

Bộ lọc có 48 ngành mẫu rút từ câu chữ trong file tổ hợp. 38 tên trùng nguyên văn. 10 tên không có nguyên văn trong danh sách nghề của file:

Trị liệu nghệ thuật

Giáo dục

Đào tạo kỹ năng

Công tác xã hội

Điều phối dự án

Quản lý

Điều phối sản xuất

Quản trị hồ sơ

Logistics

Hành chính giáo dục

File tổ hợp có khoảng 250 tên nghề khác nhau ở Batch 1–3. Các tên đó hiện trên kết quả của đúng mã, nhưng không có trong menu lọc.

# 4. Loại C — Lỗi liên kết và nhận diện trường

## C1. Trang chủ bị trùng

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM và Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế đang cùng trỏ tới https://hufa.edu.vn/. Địa chỉ này là của trường thuộc Đại học Huế. Trang Mỹ thuật TP.HCM cần được thay bằng địa chỉ chính thức của trường đó.

## C2. Một địa chỉ đáng ngờ

Học viện Khoa học Quân sự đang để https://hocvienkhoahocquan.su.edu.vn/. Tên miền không giống dạng trang chính thức .edu.vn thông thường. Chưa có link tuyển sinh. Cần kiểm lại trước khi giữ.

## C3. 18 trường chưa có trang tuyển sinh

Các trường dưới đây có trang chủ trong dữ liệu hiện tại, nhưng ô tuyển sinh đang trống. File 126 trường không cung cấp link tuyển sinh cho nhóm này, nên web không tự bịa link.

1. Học viện Khoa học Quân sự

2. Học viện Biên phòng

3. Học viện Hậu cần

4. Học viện Phòng không - Không quân

5. Học viện Hải quân

6. Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)

7. Trường Sĩ quan Lục quân 1

8. Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)

9. Trường Sĩ quan Đặc công

10. Trường Sĩ quan Phòng hóa

11. Trường Sĩ quan Pháo binh

12. Trường Sĩ quan Công binh

13. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

14. Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc)

15. Trường Sĩ quan Không quân

16. Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa)

17. Học viện Chính trị Công an nhân dân

18. Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh

## C4. Logo

Logo đang lấy favicon của tên miền, không phải file logo chính thức. Nếu favicon lỗi, thẻ hiện chữ viết tắt. Chưa có bộ logo tải về máy.

# 5. Loại D — Đã xử lý, không còn trong danh sách thiếu

13 trường trước đây bị viết tắt còn một chữ đã được sửa theo đúng phần trong ngoặc của file trường bạn đã gửi. Câu hỏi và dữ liệu ngành, điểm, học phí không đụng tới.

| Trường | Trước | Hiện tại |
| --- | --- | --- |
| Đại học Phenikaa | P | Phenikaa |
| Đại học CMC | C | CMC |
| Đại học Đại Nam | N | DNU |
| Đại học Vinh | V | Vinh |
| Học viện Quân y | Q | YQH |
| Học viện Biên phòng | B | BPH |
| Học viện Hậu cần | H | HEH |
| Học viện Hải quân | H | HQH |
| Học viện An ninh nhân dân | A | ANH |
| Học viện Cảnh sát nhân dân | C | CSH |
| Đại học An ninh nhân dân | A | ANS |
| Đại học Cảnh sát nhân dân | C | CSS |
| Đại học Phòng cháy chữa cháy | P | PCH |

# 6. Những phần đã hoàn chỉnh, để khỏi kiểm lại nhầm

Đủ 60 câu, đúng thứ tự, 5 mức từ “Hoàn toàn không thích” đến “Rất thích”.

Lưu đủ điểm R, I, A, S, E, C và mã 3 chữ. Hòa điểm thì ưu tiên thứ tự R, I, A, S, E, C.

Trang kết quả có mã, 6 nhóm, top 3, câu nói, tổng quan, điểm mạnh, điểm cần phát triển, định hướng, gợi ý ngành, gợi ý trường và bộ lọc.

119 mã có câu nói, tổng quan, điểm mạnh, điểm cần phát triển và lời khuyên từ 4 file Batch.

126 trường có tên, khu vực suy từ tên hoặc tên miền, trang chủ, ô tìm kiếm và lọc khu vực, nhóm ngành, mức phù hợp RIASEC.

Có dòng lưu ý: kết quả là xu hướng sở thích, không phải năng lực hay xác suất trúng tuyển.

MBTI, Big Five và các bài test khác vẫn giữ, không trộn vào cách chấm RIASEC.

# 7. Thứ tự nên làm tiếp

1. Bạn gửi lại bảng 60 câu khi đã cân số câu mỗi nhóm, nếu muốn mỗi nhóm tối đa 50 điểm.

2. Bạn gửi lại ngành chính quy, điểm chuẩn, năm, học phí và phương thức, kèm nguồn từng trường. Khi đó mới điền thẻ trường và bật bộ lọc học phí, điểm, phương thức.

3. Sửa link Mỹ thuật TP.HCM và kiểm lại link Học viện Khoa học Quân sự. Hai việc này không cần chờ file điểm.

4. Nếu muốn “Gợi ý ngành” chỉ dùng nghề trong file tổ hợp, cần quyết định có bỏ 10 ngành cũ của web hay giữ như gợi ý tham khảo.

5. Nếu muốn 60 mã S, E, C có tên ngành cụ thể, cần file Batch 4 viết tên ngành, không chỉ nhãn nhóm.

Ghi chú: báo cáo chỉ mô tả hiện trạng trên source đang chạy. Không bổ sung ngành, điểm hoặc học phí trong file này.